软件系统开发服务合同

合同签订地：深圳市

甲方：清华大学深圳国际研究生院

联系人：

联系电话：

联系地址：

电子邮件：

乙方：

联系人：

联系电话：

联系地址：

电子邮件：

根据清华大学深圳国际研究生院        项目（项目编号：      ）的招标结果，由       为中标方。按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规，经清华大学深圳国际研究生院 （以下简称甲方）和          （以下简称乙方）平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就甲方委托乙方承担    系统，达成如下协议，并由双方共同恪守。乙方同意接受委托并按照双方约定及甲方要求进行此项技术开发工作。

一、合同构成

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。在文件内容存在冲突时，应当按照以下优先次序认定具有最终效力的合同内容：

- 补充协议

- 本合同书及附件

- 其他：

二、合同标的

1. 乙方受甲方委托为清华大学深圳国际研究生院              系统项目提供软件产品和技术开发和服务工作，并保证按照合同约定及甲方要求完成相关工作任务并按时交付全部工作成果。

2. 乙方按照附件《项目工作说明书》中约定的目标、内容、要求和进度提供技术和开发服务工作。

3. 除双方在本合同中约定排除的事项以外，乙方提供的软件产品、技术开发和服务以及相应的项目管理活动均应符合本合同书及附件的要求。

4. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同约定的全部或部分技术开发服务工作转让给第三方承担，乙方亦不得未经甲方事先书面同意将基于本合同而完成的全部或者部分工作成果披露、泄露或者许可第三方使用。

5. 合同签订后   天内完成需求调研，    个月内完成系统设计；     个月内完成系统调研、开发、系统融合集成与安装部署及上线试运行；试运行满     个月完成系统验收。

6. 乙方□是/□否提供源代码。

三、合同价款及支付

1. 合同价款

本合同价款为人民币              元（大写：              元整）。该价格为包含合同标的中全部产品和服务的总费用以及全部相关税费（含增值税）的最终价格。如合同履行期间工作量发生变更，经甲方提前确认后根据实际发生的服务项目据实结算。如实际发生费用金额超过本合同约定的总金额，双方另行签订补充协议；如实际发生费用金额未超过本合同约定的总金额，双方据实结算即可。

2. 付款时间

甲方依照如下约定的时间与金额向乙方支付价款：

1）合同签署：甲方将在本合同生效后的   个工作日内向乙方支付本合同总价款的    ％，即人民币         元（大写：        元整）。

2）需求：乙方在合同签署后开始进行需求分析和系统设计，编制需求规格说明书、概要设计说明书和项目实施方案。甲方对项目需求规格说明书论证通过并确认上述文件后，在 10 个工作日内向乙方支付本合同总价款的    ％，即人民币      元（大写：      元整）。

3）系统试运行：乙方完成项目主要建设内容后通知甲方进行初步验收。甲方对拟交付系统上线试运行后，在 10 个工作日内向乙方支付本合同总价款的   ％，即人民币      元（大写：          元整）。

4）系统项目终验：双方确认系统成功试运行满    日后，乙方向甲方交付全部项目文档、完成培训服务、确认维保服务准备就绪。甲方确认系统符合验收条件且收到乙方提供的符合甲方要求的全额发票后，在     个工作日内向乙方支付本合同总价款的   ％，即         元（大写：人民币         元整）。

3. 付款方式

1）甲乙双方之间发生的本合同项下的一切价款、费用均以银行转账或支票方式支付。

2）在甲方银行发生的汇款费用及其他银行费用应由甲方承担，乙方应承担在乙方银行发生的上述银行费用。

3）采用转账支付时，甲方应按照本合同约定，将款项转入乙方指定的账户。乙方所指定的开户银行及银行帐号以本合同中所注明的为准。如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限之前至少提前10个工作日以书面方式通知甲方。

乙方的收款银行帐号为：

开户行：

开户名：

账 号：

纳税人识别号：

4. 发票

乙方在项目终验合格后开具符合国家规定的等额有效发票并交付甲方作为付款凭证。在开票两个工作日前，乙方应提供发票相关信息（含金额）给甲方确认。

四、交付和验收

双方应按照附件《项目上线部署说明书》中约定的程序和标准进行交付和验收。如遇特殊情况，经双方协商一致，可以变更有关时间节点。

五、质量保证期

1. 合同交付物的整体质量保证期为验收合格之日起     个月。如果对合同交付物中关键组成部分的质量保证期有特殊要求的，双方可以在补充条款中约定。

2. 在质量保证期内如交付物出现故障，乙方应自负费用提供质量保证期服务，对相关设备、系统进行维护、修理或更换以消除故障。更换的和（或）关键组成部分的质量保证期应重新计算。

3. 乙方应在质量保证期内提供       小时服务，指定专门的技术支持工程师，制定完备的维护支持方案，提供充足的工具或备件，保证联系方式畅通。合同交付的信息系统和设备发现安全漏洞、功能缺陷或出现故障时，技术支持工程师的远程支持响应时间不超过       小时；修复漏洞、缺陷或排除故障需要现场支持时，技术支持工程师抵达现场时间不超过       小时。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人处理漏洞、缺陷和故障或解决相关问题，乙方应承担由此发生的全部费用。

4. 如乙方技术人员需到交付现场进行质量保证期服务，则乙方技术人员的交通、食宿等费用由乙方承担。乙方技术人员应遵守甲方现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

5. 如果乙方的任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用由乙方承担。

六、需求变更

1. 在本合同履行过程中，任何需求变更均须经双方同意，并采用约定的书面形式进行确认。在双方未就需求变更达成一致之前，视同双方未要求或未提议进行需求变更，乙方应继续按照原需求履行其义务。

2. 任何一方提出的需求变更的要求或建议均应由双方共同进行评审，以确定对履约进度和工作量的影响。如果乙方工作量减少或增加幅度在全部工作量的10％以内的，甲方无需相应减少或增加应向乙方支付的费用；如乙方工作量减少或增加幅度大于该比例的，双方应就相应减少或增加的费用进行协商，并签署相应的书面协议。

3. 如果任何一方提出的需求变更的要求和建议会导致以下情况：（1）工作范围发生实质性改变，或者（2）对设计方案进行重大修改，或者（3）对已经完成的系统结构进行重大变动；或者（4）对已经完成的系统功能进行重大调整等，视为重大变更。甲乙双方应当就重大变更重新进行商务谈判并签订书面协议或合同。

七、双方权利和义务

1. 甲方权利和义务

1）甲方应向乙方提供并允许乙方为开发工作目的而使用双方商议确认的信息、数据、资料。乙方保证仅将甲方所提供的相关资料、数据、资料等用于本合同系统开发用途，不得自行他用或者向任何第三方披露、泄露或者转让许可使用。

2）甲方有权监督本项目进度，并指派授权人对乙方按照合同约定所完成工作内容予以阶段确认。甲方如变更授权人，应在变更后5个工作日内书面通知乙方变更后的授权人信息。

3）如乙方履行本合同过程中需要甲方指定的第三方配合，甲方应负责协调乙方与第三方的工作。

4）在乙方完全、适当地履行本合同项下义务的前提下，甲方应按本合同的约定向乙方支付款项。

5）甲方应按本合同的约定及时根据乙方通知进行初步验收，对于不符合要求的工作，甲方有权要求乙方在合理的期限内进行修改。

2. 乙方权利和义务

1）乙方应按照本合同的要求，如期完成和交付系统。

2）乙方保证其拥有从事本项目开发工作的资质及开发能力，并在本合同履行期间持续有效。

3）乙方应按照本合同的约定或甲方的要求向甲方交付开发的系统和技术资料，具体材料 以附件《项目上线部署说明书》的内容为准。

4）乙方应按照本合同的约定为甲方提供培训服务。

5）乙方应按照本合同的约定为甲方提供维保服务，维保期限为    年，自系统交付验收合格之日起计算。

6） 乙方服务人员要求

①参加本项目的服务人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

②参加本项目的服务人员的配置必须与投标文件中的内容一致。

③必须以直属服务人员参与本项目服务，不得使用第三方挂靠队伍。

④针对本项目将投入不少于     人的项目团队。项目需求调研、系统开发、系统融合集成与安装部署及上线试运行期间，乙方每周应至少提供     天的现场服务，推进项目工作。其他时间如甲方提出现场沟通的要求，乙方应及时响应。成员清单见下表：

| 序号 | 人员名称 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

八、知识产权

1. 本合同生效前已存在的知识产权归原拥有方所有。本合同范围内的技术开发活动形成的成果的知识产权（包括但不限于版权、软件著作权、专利申请权等）归       所有。

2. 乙方应保证其交付的设计方案、系统和软件没有任何权利瑕疵，也没有侵犯任何第三方权利。甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或著作权等知识产权的指控。如果第三方提出侵权指控，乙方有义务第三方交涉，并承担与此相关的全部责任、费用和经济赔偿。

3. 甲方因实施项目而提供给乙方的全部文件、图纸和其他资料的知识产权均属于甲方。未经甲方同意，乙方不得将其用于其他用途，也不得擅自向第三方转让、披露。

4. 为确保甲方有权使用乙方交付的系统、设计方案和软件成果，乙方就本合同约定的交付成果所涉及到的其已有自主知识产权给予甲方非排他的、不可转让的、永久的、不可撤销的许可。

5. 甲方利用乙方在本合同范围内交付的系统、设计方案和软件成果所完成的新的技术成果，归       所有。

6. 本合同不构成或不应被视作构成任何有关双方的商标、名称等标识标注或其他任何种类的知识产权的授权或转让。未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何方式使用对方的名称、商标、标识等。

7. 乙方同意在本合同履行过程中及终止后，除为实现本合同目的及甲方事先许可之外，均不得以任何方式使用清华的名称、商标、标识等，不得对清华的相关内容（包括但不限于商标、校名、校徽、学校代表性建筑物、景观标识等内容）进行混淆、虚假或者引人误解的商业宣传，不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害甲方声誉。否则，应向甲方承担本合同总金额20％的违约责任，并赔偿甲方因此导致的全部损失。

九、保密条款

1. 双方对在履行本合同过程中知悉的对方的业务信息、资料数据、技术情报、商业秘密、内部管理方法和制度等非公开信息均负有保密义务。

2. 除法律法规规定的情形以外，未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何形式公开合同及其相关附件内容。

3. 除法律法规规定的情形以外，未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何方式使用或向任何第三方透露、传播或转让从对方获得的信息，包括但不限于报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件等类型。

4. 保密期限不受本合同期限的限制。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款下的保密义务对合同双方均持续有效。

5. 本合同终止后，应甲方实际需要，如需乙方退回或者销毁全部或者部分资料、数据或者信息的，除法律规定或者司法机关命令规定其不得退回或者销毁的，乙方应按照甲方的要求在指定期限内进行数据清理、删除或者销毁。

十、违约责任

1. 甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲乙双方在完成双方签署的书面确认事项后，任何一方提出变更要求，导致项目进度延迟的，不视为对方违约。

3. 在本合同范围内，因乙方侵犯他人知识产权原因致使甲方遭受第三方追诉的，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于律师费、保全担保费、公证费、评估费、鉴定费等）。

4. 甲方未按本合同约定履行付款义务的，乙方有权暂停工作，由此导致项目进度延迟的，双方应重新协商项目进度安排并予以书面确认。

5. 因甲方的原因导致项目进度延迟的，乙方不承担相应的延期交付违约责任。

6. 因乙方原因不能按照双方约定的进度完成，造成系统交付及验收延迟的，乙方应承担违约责任。每逾期一日，违约金按合同总价款金额的千分之一计算，违约金并不免除乙方继续履行合同的义务。累计逾期达两个月的，甲方有权解除本合同，乙方应按甲方要求向甲方退还全部已付报酬和费用，且应向甲方支付相当于合同总金额x%的违约金。

7. 任何一方违反保密义务的，违约方需向对方支付本合同总额10％的违约金，并承担由此给对方造成的损失。

十一、不可抗力

1. 如因洪水、火灾、台风、地震、海啸、流行性传染病、战争、罢工、骚乱、恐怖事件、黑客行为、大范围的通讯故障或网络故障、政府管制等不可抗力原因造成合同一方不能按期履行合同的，该方履行期限可相应顺延，对于由此造成的损失，合同双方均不承担责任。

2. 受不可抗力影响而不能按期履行的一方，应当在不可抗力发生后最短时间内以电报、邮件或传真等方式通知合同对方当事人。受阻方应该就继续履行合同、修改、变更或者解除合同等事项及时与对方进行协商，并尽力采取措施防止损失的扩大。收到发生不可抗力通知的一方应当立即采取必要的措施防止上述不可抗力造成的损失后果扩大。没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。由于一方没有或者迟延采取措施造成损失扩大的，另一方应当自行承担扩大的损失或就扩大的损失向对方承担赔偿责任。

3. 不可抗力因素终止或被排除后，对方要求继续履行合同的，受阻方应继续履行，并应尽快通知另一方。受阻方有权要求延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。如双方无法就恢复或延长合同的履行达成一致意见，则对方不再支付未履行期间的款项，已支付的，受阻方应予退还。

十二、合同的补充、变更与解除

1. 合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。

3. 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商一致并达成书面协议，可以变更或解除本合同。

4. 任何一方不按合同约定履行义务，经对方催促仍然不履行或履行不符合合同约定的，对方可单方面解除合同。除此情形以及本合同另有约定外，在合同有效期内，任何一方不得单方面提出解除合同的请求。

十三、适用法律及争议解决

1. 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律。

2. 除法律有明确规定外，后继立法或法律变更对本合同不具有溯及力。双方可根据后继立法或变更后的法律，经协商一致，达成书面补充协议。

3. 本合同履行期间发生争议的，双方应当协商解决。协商不成的，任何一方可向深圳国际仲裁院申请仲裁。

4. 诉讼期间本合同不涉及争议的条款仍须履行。

十四、其他条款

1. 本合同经甲乙双方签字并盖章之日起生效；本合同有效期限从本合同生效之日起至本合同项下的维保期结束后终止。

2. 本合同正本       份，甲乙双方各执       份，具有同等法律效力。

3. 本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：清华大学深圳国际研究生院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 项目负责人或授权代表（签字/章）： | 法定代表人或授权代表（签字/章）： |
| 签订日期： | 签订日期： |